Приложение 2                                          к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

От 18.03.2025 № 717-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»

| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения отдельных этапов на дату заключения контракта |  | Срок исполнения отдельных этапов с учетом изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| № Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69» | 1 этап | 1 этап |  |
|  | Начало исполнения 26.09.2022 (МСК) Срок окончания этапа 19.04.2024 |  | Начало исполнения 26.09.2022 (МСК) Срок окончания этапа 19.04.2024 |
|  | 2 этап | 2 этап |  |
|  | Начало исполнения 18.10.2022 (МСК) Срок окончания этапа 30.12.2024 |  | Начало исполнения 18.10.2022 (МСК) Срок окончания этапа 30.06.2025 |

Заместитель главы

городского округа                                                                                                     П.А. Цветков